2024年度长株潭一体化发展资金

部门评价报告

项目名称：    2024年度长株潭一体化发展资金

评价单位： 省直、长沙、株洲、湘潭市项目实施单位

主管部门：        湖南省发展和改革委员会

报告日期：2025年5月

目  录

一、预算支出基本情况	5

（一）预算支出概况	5

（二）预算资金使用管理情况	6

（三）预算支出绩效目标完成程度	8

二、绩效评价工作情况	10

三、预算支出主要绩效及评价结论	11

（一）主要绩效情况	11

（二）评价结论	14

四、绩效评价指标分析	14

（一）预算支出决策情况	14

（二）预算执行过程情况	14

（三）预算支出产出情况	14

（四）预算支出效益情况	14

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	14

（一）主要经验及做法	14

（二）存在的问题及其原因分析	15

六、有关建议	18

（一）加强资金管理	18

（二）加强项目进度管理	19

（三）加强绩效目标管理	19

七、其他需要说明的问题	20

附件1：2024年度长株潭一体化发展资金绩效评价基础数据表	21

附件2:2024年度长株潭一体化发展资金绩效评价指标评分表	24

附件3: 2024年度长株潭一体化发展资金总体绩效目标完成情况表	28

2024年度长株潭一体化发展资金

部门评价报告

为进一步规范财政资金管理，提高资金使用效益，强化绩效和责任意识，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央  国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《湖南省财政厅关于开展2024年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2025〕2号）等要求，我委成立了绩效评价工作组对2024年度长株潭一体化发展资金进行了部门评价。根据市州发改委及项目实施单位提供的自评等相关资料，按照重要性原则，开展了资料审阅、账务核实、现场查勘、询问、分析计算等现场评价程序，并结合项目决策、项目实施、项目产出、项目效益等情况进行了综合评价，形成2024年度长株潭一体化发展资金部门评价报告，现将有关情况报告如下：

- 一、预算支出基本情况

- （一）预算支出概况

1、预算支出决策背景

为贯彻落实《长株潭一体化发展三年行动计划（2023-2025年）》《长株潭都市圈发展规划》等文件精神，积极推动长株潭产业创新协同、基础设施互联互通、公共服务共建共享、生态环境共保共治，构建融城融合发展格局，打造全国重要增长极。2024年度省财政安排长株潭一体化发展资金5,304万元，大力推进长株潭一体化高质量发展。

2、主要内容

长株潭一体化发展资金重点支持以下三个方向：一是长株潭一体化发展平台、设施、技术支撑等支出方向，包括重大科技创新平台、公共服务设施、信息化公共服务平台、重大建设项目，保障绿心保护工作技术支撑费用；二是长株潭绿心地区生态补偿支出方向，包括三市绿心地区历史遗留矿坑、地质灾害、部分工业项目退出地块等生态修复治理，促进产业发展转型，及公益生态林、水环境等生态补偿项目；三是重大问题、规划、政策研究支出方向，包括重大问题、重大政策研究和专项规划编制，加强长株潭一体化发展教育培训、宣传推广，破除长株潭一体化发展中的突出瓶颈问题。

- （二）预算资金使用管理情况

1、专项资金安排及拨付情况

2024年，省长株潭一体化发展资金总额为5,304万元。按照《长株潭一体化发展资金管理办法（湘财建〔2021〕3号）》文件要求，重点支持：一是长株潭一体化发展平台、设施、技术支撑等，10个项目共安排资金1,896.38万元；二是长株潭绿心地区生态补偿，15个项目共安排资金2,400万元，其中长沙市生态补偿7个项目，安排资金1,339万元，株洲市生态补偿4个项目，安排资金437万元湘潭市生态补偿624万元；三是重大问题、规划、政策研究，4个项目共安排资金1,007.62万元。

上述专项资金安排省直单位资金2,104万元，占比39.67%；安排市州资金3,200万元，占比60.33%。其中，安排长沙市1819万元，占比34.29%；安排株洲市597万元，占比11.26%；安排湘潭市784万元，占比14.78%。

2024年8月15日，省财政厅通过《关于下达2024年长株潭一体化发展资金的通知》（湘财建指〔2024〕84号）文件下达长株潭一体化发展资金5,304万元。

2、专项资金使用情况

根据项目实施单位提交的自评材料，结合现场抽查统计，截至报告出具日，已使用专项资金2,660.79万元，已使用专项资金占预算资金的50.17%。

3、专项资金分配及组织管理情况

2024年度长株潭一体化发展专项资金按照《长株潭一体化发展资金管理办法》（湘财建〔2021〕3号）进行分配，长株潭绿心地区生态补偿的专项资金通过因素法分配，主要依据各市上年度专项资金绩效评价结果、绿心地区生态保护评估考核系数、绿心地区面积等权重进行测算下达。我委会同省直有关部门根据《长株潭城市群生态绿心地区生态保护工作评估考核方案（试行）》实施年度考核，根据考核结果确定年度考核系数。长株潭一体化发展项目通过项目法分配，主要采取专项补助、专项奖励等方式支持，以事后补助、奖励为主。

- （三）预算支出绩效目标完成程度

1、绩效总目标

到2025年，长株潭地区生产总值突破2.5万亿元，常住人口达到1,750万，城镇化率达到80%。千亿产业集群总数突破15个，物流总费用占地区生产总值比重低于13%，城市空气质量优良天数比率达86.4%以上，湘江干流长株潭段水质稳定在Ⅱ类，绿心核心区域森林覆盖率明显提升，形成全民覆盖、普惠共享、城乡一体的基本公共服务体系。

2、阶段性目标

2024年度长株潭一体化发展资金绩效目标主要为：长株潭一体化发展平台、设施、技术支撑等支出方向，推进建设6个及以上长株潭一体化发展重大科技创新平台、公共服务设施、信息化公共服务平台、重大建设项目等，保障绿心保护工作技术支撑费用；长株潭绿心地区生态补偿支出方向，支持10个及以上绿心地区历史遗留矿坑、地质灾害、部分工业项目退出地块等生态修复治理，促进产业发展转型，及公益生态林、水环境等生态补偿项目；重大问题、规划、政策研究支出方向，开展3个及以上重大问题、重大政策研究和专项规划编制，加强长株潭一体化发展教育培训、宣传推广，破除3个及以上长株潭一体化发展中的突出瓶颈问题。

3、实现的产出情况和取得的效益情况

（1）产出指标

一是数量指标。截至2025年3月31日，长株潭一体化发展资金支持10个长株潭一体化发展重大建设、服务平台项目，其中平台建设项目5个，生态价值提升项目5个；15个长株潭绿心地区生态补偿项目，其中长沙7个、株洲4个、湘潭4个；4个重大问题、规划、政策研究项目，其中规划编制、课题研究项目3个、教育培训和宣传推广项目1个（含2个小项）。二是质量指标。长株潭一体化发展重大建设、服务平台项目10个，已完成总投资953.90万元，总投资完成率39.40%；长株潭绿心地区生态补偿项目15个，已完成总投资2,250.77万元，总投资完成率46.49%；重大问题、规划、政策研究项目4个，验收合格率100%。三是时效指标。专项资金下拨时间完成情况：省级部门预算按要求下达；市州收到投资计划文15个工作日内下达，2024年7月26日，湖南省发展和改革委员会报送《2024年长株潭一体化发展资金安排方案》；2024年8月15日，湖南省财政厅下达《2024年长株潭一体化发展资金的通知》（湘财建指〔2024〕84号）。四是成本指标。长株潭一体化发展平台、设施、技术支撑等项目共10个，单个平台项目补助不超过500万元，单个重大建设项目补助不超过1000万元，10个项目奖补资金均在范围内；长株潭绿心地区生态补偿项目共15个，要求绿心地区生态补偿项目奖补资金单个项目补助不低于100万元，绿心中央公园、生态价值提升等重大建设项目奖补资金单个项目补助不超过1000万元，15个项目奖补资金均在范围内；重大问题、规划、政策研究项目共4个，重大问题、重大政策研究和专项规划编制补助资金单个项目补助不超过500万元，教育培训和宣传推广经费单个项目补助不超过150万元，4个项目奖补资金均在范围内。

（2）效益指标

一是社会效益指标。长株潭电子证照（证明）互通互认数量260类以上；长株潭都市圈展示馆参观人数32.71万；绿心地区农村人均可支配收入5.30万元；长株潭一体化发展年度要点完成率96.40%。二是生态效益指标。绿心地区单位面积森林蓄积量4.57m³/亩；开展绿心地区EOD模式研究。三是社会公众或服务对象满意度指标。服务对象满意度100%。

- 二、绩效评价工作情况

一是前期准备阶段。按照省财政厅《关于开展2024年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2025〕2号）要求，我委委托第三方会计师事务所成立长株潭一体化发展资金绩效评价工作小组，协助开展绩效评价工作。2025年3月21日，我委印发《关于开展2024年度长株潭一体化资金绩效评价工作的通知》，明确现场评价对象，提出评价具体要求和时间节点，确保绩效评价工作有序推进。省直相关部门、长株潭三市及项目单位按照我委下发通知认真开展2024年度长株潭一体化资金绩效自评，并按要求完成绩效自评前期资料准备工作。

二是现场评价阶段。本次现场抽查评价项目共6个大项（18个小项），涉及资金3,410万元，现场评价项目数和资金分别占绩效评价大项目总数和资金总额的35.29%和64.29%。通过听取情况介绍、实地核查、发放调查问卷、座谈询问、对照查证复核等方式，对基础材料及有关情况进行核实，评价内容主要包括专项资金和项目绩效目标的设定及完成情况，专项资金的使用管理、绩效、政策环境适应情况等方面。

三是报告撰写阶段。结合现场评价情况，绩效评价工作小组统筹整理数据及问题资料，对发现的问题及时反馈落实，并就相关确定内容按评分标准对指标进行逐一打分，综合分析后形成部门评价报告。

- 三、预算支出主要绩效及评价结论

- （一）主要绩效情况

1、数据赋能优化平台，链动招商协同增效

长株潭产业协同发展服务平台项目围绕平台优化、数据应用、招商对接等开展工作。一是平台服务优化升级。完成长株潭十大重点产业链数据动态更新，覆盖企业9000多家，新增“输变电”“现代石化”两条产业链。上线产业链热力图、企业分布图谱，支持投资商按“园区-产业-企业”三级穿透查询；上线产业数字地图，支持投资商实时实景产业上下游分布、招商项目信息、交通环境、生活配套等；建立数据更新SOP机制，对接数据接口6个，完成数据清洗与标签化处理，错误率由12%降至3%以下，平台服务质量大幅提升。

二是大数据中心成果丰硕。依托大数据中心，对接省测三院获取园区双月报数据，接入税收、工业投资、重大项目等核心指标，构建产业、企业、园区、项目、政策、载体六大主题库；建立数据治理规则，实现T+1动态更新。建立产业分析报告指标模型，已根据可获得的2024年半年度数据，输出园区经济监测报告，为决策提供有力支撑。

三是招商对接成果显著。依托平台组织联盟园区开展产业链联合招商和对接活动，2024年12月18日，组织了长株潭工程机械主配协同对接会，促成主机厂与配套企业签约8项；2024年12月27日，组织了2024长株潭园区发展联盟基金招商活动，联合湖南省基金业协会、银行、投资机构筛选出匹配度高的园区项目51个；面向41家园区发放调研问卷，回收有效问卷33份，梳理出园区现有合作基金情况、现有招商渠道、最希望引进的项目所属产业及特征等。活动前期组织3场线上对接会，覆盖8家园区、3家投资机构和5个项目，促成3家园区与项目签订意向协议，推动3家园区与投资机构达成意向合作。

四是平台影响力不断扩大。截至2025年2月28日，平台总访问量22.72万人次，合同期内平台新增总访问量3.73万人次，其中外省访问量2317人次，平台知名度和活跃度显著提升。

2、“一库一屏N应用”融合业务需求，统筹呈现绿心建设实况

长株潭绿心地区国土空间规划实施监测系统以“一库一屏N应用”为总体建设思路，融合政策一体化、规划一张图、工作一盘棋、项目一个库和监测一平台“五个一”的业务需求。“一库”整合多部门数据，打造行业专题数据库，奠定绿心生态保护数字化基础；“一屏”满足决策需求，实现绿心生态保护建设情况的统筹展示，辅助宏观把控；“N应用”围绕绿心生态保护，构建项目准入、综合监管等模块。系统成果为长株潭生态绿心规划建设提供科学理论支撑，为长株潭生态绿心“一网通办”与数智化管理筑牢技术根基，对推动长株潭生态绿心高水平保护和高质量发展意义重大，发挥效益显著。

3、绿心生态持续向好，城乡发展稳步前行

2024年长株潭绿心地区生态补偿共计15个项目，预算资金安排2,400万元。项目实施带来多方面积极成效。一是生态环境向好，项目聚焦生态修复、绿道建设及智慧小区、水环境治理等，补齐生态短板，回应民生关切。绿道类项目完善居民出行锻炼设施，小微水体类生态项目提升灌溉能力，改善生态环境。二是基础设施完善，通过平整路基、白改黑道路提质改造、自来水基础设施建设、完善道路标识、安装路灯、新建绿道、改造集镇住户和商户排水系统等举措，全方位改善人居环境，便利出行，盘活闲置土地，刺激乡村旅游消费，筑牢产业发展基础。三是经济收入增长，项目实施带来良好的社会经济效益，推动长株潭要素自由流通，提供大量就业岗位，带动民宿、露营等第三产业发展。探索将生态优势转化为经济、社会优势的路径，为生态绿心地区高质量发展提供可复制经验。

- （二）评价结论

2024年度长株潭一体化发展资金项目，严格按照项目的要求管理使用和分配专项资金，积极引导和推动了长株潭一体化发展，项目年度绩效目标已基本完成。根据本次专项基金评价指标体系，从项目决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，2024年度长株潭一体化发展资金部门评价综合评分为92.64分，评价等级为优。

- 四、绩效评价指标分析

- （一）预算支出决策情况

预算支出决策指标分值为8分，评价得分8分。

- （二）预算执行过程情况

预算执行过程指标分值12分，评价得分10.05分，主要扣分原因为：专项资金到位不及时、预算执行率不高、个别项目未进行专账核算、未按合同约定付款。

- （三）预算支出产出情况

预算支出产出指标分值40分，评价得分34.59分，主要扣分原因为：个别项目进度缓慢，未如期完工、部分项目如期未开工、部分项目绩效指标未完成、项目总投资完成率不高。

- （四）预算支出效益情况

预算支出效益指标分值40分，评价得分40分。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

1、压实责任。将绿心地区生态补偿、一体化重大问题研究及平台建设、长株潭一体化发展重大项目等全部纳入绩效运行监控范围，明确项目单位负责人和日常监管单位责任人。要求项目单位和监管单位围绕绩效目标，及时掌握和跟踪目标实现程度和预算执行情况，压实项目单位主体责任和监管单位的监督责任。

2、加强监管。要求各项目单位及时向我委及各级主管部门报送项目支出绩效运行监控报告及项目支出绩效运行监控表，汇报项目建设、资金拨付使用及当前困难问题等情况。各级主管部门多次组织召开专题会议，并实地查看项目进度，督促各级部门做好汇报和上下对接工作，确保资金按期拨付使用，确保项目建设按期完成。

3、组织督查。各级主管部门和项目单位定期开展资金使用督查工作，针对资金拨付使用率不高、项目建设进度慢等问题，认真指导项目建设工作，详细了解资金使用过程中的难点痛点，并研究提出有效解决办法，协调推动项目建设，全面提升资金拨付到位使用率。

- （二）存在的问题及其原因分析

通过本次部门评价，发现长株潭一体化发展专项还存在一些问题，主要体现在：

1、项目资金管理方面

（1）部分项目专项资金暂未拨付到位

本次现场评价发现部分项目专项资金暂未拨付到位，如：天心区官桥河郊野休闲绿道，专项资金共计253.62万元，截至现场评价日，暂未拨付到位。跳马镇航院集镇水环境整治工程，专项资金共计100万元，截至现场评价日，暂未拨付到位。2024年响水乡绿心范围涉绿村人居环境提升项目，专项资金共计118万元，截至现场评价日，专项资金共计到位80万元，剩余38万元暂未拨付到位。

（2）部分项目暂未使用专项资金或专项资金使用率不高

本次现场评价发现部分项目暂未使用专项资金或专项资金使用率不高，主要原因系部分项目为跨年度项目，项目仍在建设期内，而项目实施单位根据项目实施进度开支专项资金。如：白泉村森林公园道路亮化、绿化建设项目（二期），专项资金共计100万元，于2025年1月20日指标下达，截至现场评价日，暂未使用专项资金。九塘村公共服务设施建设及公共环境整治项目，专项资金共计160万元，于2025年1月14日指标下达，截至现场评价日，暂未使用专项资金。昭山镇生态宜居乡村建设项目，专项资金共计195万元，于2024年10月8日到账，截至现场评价日，已使用专项资金41.25万元，资金使用率21.15%。

（3）个别项目未进行专账核算

本次现场评价发现个别项目未进行专账核算，如：绿心生态廊道（盘龙片区）生态修复提质项目未进行专账核算，无法区分专项资金和自筹资金。柏加镇渡头村青草、沙湾组洪涝灾害治理项目专项资金共计176.38万元，根据项目单位提供指标支付明细表，截至2025年3月底，该项目专项资金共计支出136.51万元，其中用于该项目54.55万元，剩余81.96万元用于柏加镇柏铃村驾屋组至高家组道路拓宽改建工程及柏加镇柏铃村坪上组至立塘组道路照明工程。

（4）未按合同约定付款

本次现场评价发现个别项目未按合同约定付款，如：响水乡绿心范围涉绿村人居环境提升项目，其子项目绿心区沿线农村道路交通隐患整改项目合同约定“甲方应在合同签订后15天内支付乙方工程总价的10%作为预付款。工程进度款按照实际完成的工程量支付，支付比例不超过合同总价的70%，竣工验收合格支付至合同总价的80%，结算审计完支付至审计金额的97%”，该合同总金额566,882.00元，该项目已于2024年12月31日全部完工，截至2025年3月底，共计支付75,000.00元，未按合同约定付款。

2、项目实施管理方面

（1）个别项目进度缓慢，未如期完工

本次现场评价发现个别项目进度缓慢，未如期完工，如：石峰区北冲路提质改造工程计划建设期为2024年7月至2024年12月，实际于2025年2月开工，截至2025年3月底，项目暂未完工。清水村农村饮水安全巩固提升项目（四期）计划建设期为2024年6月至2024年12月，实际于2025年1月3日开工，2025年3月1日完工，2025年3月7日通过竣工验收。

（2）部分项目如期未开工

本次现场评价发现部分项目暂未开工，如：唐家锻河（桂花塅）河道生态修复项目、白泉村森林公园道路亮化、绿化建设项目（二期）、天心区官桥河郊野休闲绿道、荷塘区仙庾镇粮油产业发展基础设施建设项目，截至现场评价日，项目暂未开工。

3、项目产出效益方面

本次现场评价发现个别项目绩效指标未完成，如：长株潭绿心地区跳马片区乡村振兴旅游基础设施提升建设项目，其数量指标“2024年9月30日完成一标段林业相关手续，2024年12月30日完成项目一标段施工图线上审查”，截至现场评价日，项目一标段林业相关手续审查工作进行中，暂未完成。长沙市天心区暮云街道西湖智慧示范小区建设项目，其数量指标“补种乔木800株”，经现场查看资料，实际完成234株。昭山镇生态宜居乡村建设项目，其数量指标“一枝黄花治理。全镇范围内，全年两次（6月、9月）”，经现场查看资料，项目实施单位仅2024年11月份进行对一枝黄花进行1次全面清除。

- 六、有关建议

- （一）加强资金管理

一是项目实施单位应依据会计准则和制度建立健全专项资金核算制度，明确规定核算范围、方法及流程，规范专项资金收支的账务处理，确保专款专用，同时开展专项资金核算相关培训，提升财务人员业务水平，使其熟悉政策法规和核算要求，准确进行账务处理和报表编制。二是项目实施单位对合同履行情况实行动态管理，资金结算严格按照合同约定的进度付款，提高资金支出的规范性。

- （二）加强项目进度管理

一是主管部门应规范健全项目实施管理流程和制度，明确各项工作的时间节点和责任人，对已下达计划项目做好进度铺排，督促项目单位按时间节点推进。二是项目单位应严格履行项目基本建设程序，完善项目建设过程中各项流程手续，保证项目程序合法合规。项目获取立项、可研、概算等批复后应及时推进，根据制定的工程进度计划，协调各部门协同执行，尽快推动项目的实施，确保项目按照计划开展；三是积极协调督促施工单位加快建设进度，确保相关单位各项工作人员配备到位，对过程中出现的情况及时反馈沟通，保障施工条件，确保工期按计划完成。

- （三）加强绩效目标管理

一是项目单位需强化绩效管理意识，提高绩效管理水平，在绩效目标申报阶段制定切实可行、科学合理、指向明确、细化量化的绩效目标，以确保绩效指标与任务、预算相互匹配；二是在项目实施过程中，项目主管单位应加强对项目过程的监督管理，对发现相关异常指标或偏离较大的绩效目标应及时要求项目单位进行分析说明，并提出改进措施，从而推进项目有序实施。

- 七、其他需要说明的问题

无。

附件：1、2024年度长株潭一体化发展资金绩效评价基础数据表

2、2024年度长株潭一体化发展资金绩效评价指标评分表

3、2024年度长株潭一体化发展资金总体绩效目标完

成情况表

- 附件1

- 2024年度长株潭一体化发展资金绩效评价

- 基础数据表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 计划批复 | 实际完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目资金和实施进度 |  |  |  |
| 1 | 项目个数 | 个 | 29 | 29 |
| 2 | 项目类别 |  | / | / |
| 3 | 项目建设投资总额 | 万元 | 8,269.99 | 3,700.93 |
| 4 | 资金来源： |  |  |  |
|  | 其中：（1）省级财政资金 | 万元 | 5,304 | 2,660.79 |
|  | （2）市县财政资金 | 万元 | / | / |
|  | （3）债务资金 | 万元 | / | / |
|  | （4）其他自筹资金 | 万元 | 2,965.99 | 1,040.14 |
| 5 | 专项资金下拨时间 |  | 省级部门预算按要求下达；市州收到投资计划文15个工作日内下达 | 省级部门预算按要求下达；市州收到投资计划文15个工作日内下达 |
| 6 | 项目建设情况 |  | 推进建设6个及以上长株潭一体化发展重大科技创新平台、公共服务设施、信息化公共服务平台、重大建设项目等；支持10个及以上绿心地区历史遗留矿坑、地质灾害、部分工业项目退出地块等生态修复治理，促进产业发展转型，及公益生态林、水环境等生态补偿项目；开展3个及以上重大问题、重大政策研究和专项规划编制，加强长株潭一体化发展教育培训、宣传推广，破除3个及以上长株潭一体化发展中的突出瓶颈问题。 | 推进建设10个长株潭一体化发展重大科技创新平台、公共服务设施、信息化公共服务平台、重大建设项目等；支持15个绿心地区历史遗留矿坑、地质灾害、部分工业项目退出地块等生态修复治理，促进产业发展转型，及公益生态林、水环境等生态补偿项目；开展3个重大问题、重大政策研究和专项规划编制，加强长株潭一体化发展教育培训、宣传推广，破除3个长株潭一体化发展中的突出瓶颈问题。 |
| 二 | 项目产出及绩效指标 |  |  |  |
| 1 | 长株潭一体化发展平台设施、技术支撑等 |  |  |  |
| (1) | 平台项目奖补资金 | 万元 | 单个平台项目补助不超过500万元 | 单个平台项目补助均不超过500万元 |
| (2) | 重大建设项目奖补资金 | 万元 | 单个重大建设项目补助不超过1000万元 | 单个重大建设项目补助均不超过1000万元 |
| (3) | 实施平台建设项目个数 | 个 | ≥3个 | 5 |
| (4) | 实施生态价值提升项目个数 | 个 | ≥3个 | 5 |
| (5) | 总投资完成率 | % | ≥60% | 39.40% |
| (6) | 长株潭电子证照（证明）互通互认数量 | 种 | ≥202种 | 260类以上 |
| (7) | 长株潭都市圈展示馆参观人数 | 万人 | ≥20万 | 32.71万 |
| (8) | 绿心地区单位面积森林蓄积量 | m³/亩 | ≥4.06m³/亩 | 4.57m³/亩 |
| 2 | 长株潭绿心地区生态补偿 |  |  |  |
| (1) | 绿心地区生态补偿项目奖补资金 | 万元 | 单个项目补助不低于100万元 | 单个项目补助均不低于100万元 |
| (2) | 绿心中央公园、生态价值提升等重大建设项目奖补资金 | 万元 | 单个项目补助不超过1000万元 | 单个项目补助均不超过1000万元 |
| (3) | 实施项目个数 | 个 | ≥10个 | 15 |
| (4) | 总投资完成率 | % | ≥60% | 46.49% |
| (3) | 绿心地区农村人均可支配收入 | 万元 | ≥2.7万元 | ２.9万元 |
| (4) | 绿心地区单位面积森林蓄积量 | m³/亩 | ≥4.06m³/亩 | 4.57m³/亩 |
| 3 | 重大问题、规划、政策研究 |  |  |  |
| (1) | 重大问题、重大政策研究和专项规划编制补助资金 | 万元 | 单个项目补助不超过500万元 | 单个项目补助均不超过500万元 |
| (2) | 教育培训和宣传推广经费 | 万元 | 单个项目补助不超过150万元 | 单个项目补助均不超过150万元 |
| (3) | 规划编制、课题研究项目个数 | 个 | ≥3个 | 3 |
| (4) | 教育培训和宣传推广项目个数 | 个 | ≥2个 | 2 |
| (5) | 项目验收合格率 | % | ≥100% | 100% |
| (6) | 长株潭一体化发展年度要点完成率 | % | ≥90% | 96.40% |
| (7) | 绿心生态价值提升模式研究 |  | 开展绿心地区EOD模式研究 | 开展绿心地区EOD模式研究 |
| 4 | 服务对象满意度 | % | ≥95% | 100% |

- 附件2

- 2024年度长株潭一体化发展资金绩效评价指标评分表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 指标说明 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （8分） | 项目 立项 （2分） | 项目立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划，用以反映和考核立项的依据情况。 | 1分 | 评价要点： ①立项是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.2分）； ②立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.2分）； ③立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.2分）； ④预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.2分）； ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复（0.2分）。 | 1 |
|  |  | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核立项的规范情况。 | 1分 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立（0.4分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（0.3分）； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.3分）。 | 1 |
|  | 绩效 目标 （4分） | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 2分 | 评价要点： ①项目是否有绩效目标（0.5分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（0.5分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（0.5分）；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.5分）。 | 2 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 2分 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.7分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（0.7分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（0.6分）。 | 2 |
| 决策 （8分） | 资金 投入 （2分） | 项目预算科学性 | 项目预算是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算的科学性、合理性情况。 | 1分 | 评价要点： ①项目预算是否经过科学论证（0.3分）； ②预算内容与支出内容是否匹配（0.3分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（0.2分）； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（0.2分）。 | 1 |
|  |  | 资金分配合理性 | 资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 1分 | 评价要点： ①项目资金分配依据是否充分（0.5分）； ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应（0.5分）。 | 1 |
| 过程（12分） | 资金 管理 （9分） | 资金 到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 3分 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评价要点：按照完成值与指标值的比例计分，资金到位率100%得3分，资金到位率90%得2.7分，以此类推。 | 2.13 |
|  |  | 预算 执行率 | 专项资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 3分 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评价要点：按照完成值与指标值的比例计分，预算执行率100%得3分，预算执行率90%得2.7分，以此类推。 | 2.12 |
|  |  | 资金使用合规性 | 评价项目单位实际使用专项资金是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。 | 3分 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（0.5分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（0.5分）； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。 | 2.8 |
| 过程（12分） | 组织 实施 （3分） | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1.5分 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度（1分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（0.5分）。 | 1.5 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 1.5分 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（0.4分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（0.4分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（0.4分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（0.3分）。 | 1.5 |
| 产出（40分） | 产出 数量 （11分） | 项目个数 | 支出方向：长株潭一体化发展平台、设施、技术支撑等 平台建设项目个数≥3个；生态价值提升项目个数≥3个。 | 3分 | 评分要点：①平台建设项目个数≥3个，计1.5分，每减少一个扣0.5分；生态价值提升项目个数≥3个，计1.5分，每减少一个扣0.5分。②存在项目未如期开工或完工或绩效指标未完成的情况，酌情扣分。 | 3 |
|  |  |  | 支出方向：长株潭绿心地区生态补偿 项目个数≥10个。 | 5分 | 评分要点：①项目个数≥10个计满分，每减少一个扣0.5分，扣完为止。②存在项目未如期开工或完工或绩效指标未完成的情况，酌情扣分。 | 3 |
|  |  |  | 支出方向：重大问题、规划、政策研究 规划编制、课题研究项目个数≥3个；教育培训和宣传推广项目个数≥2个。 | 3分 | 评分要点：①规划编制、课题研究项目个数≥3个，计1.5分，每减少一个扣0.5分；教育培训和宣传推广项目个数≥2个，计1.5分，每减少一个扣0.75分。②存在项目未如期开工或完工或绩效指标未完成的情况，酌情扣分。 | 3 |
|  | 产出质量（11分） | 总投资完成率 | 支出方向：长株潭一体化发展平台、设施、技术支撑等 项目总投资完成率≥60%。 | 4分 | 评价要点：项目总投资完成率≥60%计满分，每减少10%扣1分，完成率为0不得分。 | 1.94 |
|  |  |  | 支出方向：长株潭绿心地区生态补偿 项目总投资完成率≥60%。 | 4分 | 评价要点：项目总投资完成率≥60%计满分，每减少10%扣1分，完成率为0不得分。 | 2.65 |
|  |  | 项目验收合格率 | 支出方向：重大问题、规划、政策研究 项目验收合格率≥100%。 | 3分 | 评价要点：项目验收合格率≥100%计满分，每减少10%扣0.5分。 | 3 |
|  | 产出 时效 （6分） | 专项资金下拨时间 | 省级部门预算按要求下达；市州收到投资计划文15个工作日内下达 | 6分 | 评价要点：省级部门预算按要求下达；市州收到投资计划文15个工作日内下达计满分，每延迟1天扣0.2分。 | 6 |
| 产出（40分） | 产出 成本 （12分） | 单个项目奖补资金 | 支出方向：长株潭一体化发展平台、设施、技术支撑等 单个平台项目补助不超过500万元；单个重大建设项目补助不超过1000万元。 | 4分 | 评价要点：单个平台项目补助不超过500万元；单个重大建设项目补助不超过1000万元计满分，每发现1个项目不符合上述条件扣1分，扣完为止。 | 4 |
|  |  |  | 支出方向：长株潭绿心地区生态补偿 绿心地区生态补偿项目奖补资金单个项目补助不低于100万元；绿心中央公园、生态价值提升等重大建设项目奖补资金单个项目奖补资金不超过1000万元 | 4分 | 评价要点：绿心地区生态补偿项目奖补资金单个项目补助不低于100万元；绿心中央公园、生态价值提升等重大建设项目奖补资金单个项目奖补资金不超过1000万元计满分，每发现1个项目不符合上述条件扣1分，扣完为止。 | 4 |
|  |  |  | 支出方向：重大问题、规划、政策研究 重大问题、重大政策研究和专项规划编制补助资金单个项目补助不超过500万元；教育培训和宣传推广经费单个项目补助不超过150万元 | 4分 | 评价要点：重大问题、重大政策研究和专项规划编制补助资金单个项目补助不超过500万元；教育培训和宣传推广经费单个项目补助不超过150万元计满分，每发现1个项目不符合上述条件扣1分，扣完为止。 | 4 |
| 效益（40分） | 项目 效益 （40分） | 社会效益 | 支出方向：长株潭一体化发展平台、设施、技术支撑等 长株潭电子证照（证明）互通互认数量≥202种；长株潭都市圈展示馆参观人数≥20万 | 5分 | 评价要点：长株潭电子证照（证明）互通互认数量≥202种，计3分；长株潭都市圈展示馆参观人数≥20万，计2分。长株潭电子证照（证明）互通互认数量每少于10种扣0.3分，扣完为止；长株潭都市圈展示馆参观人数每少于1万扣0.3分，扣完为止。 | 5 |
|  |  |  | 支出方向：长株潭绿心地区生态补偿 绿心地区农村人均可支配收入≥2.7万元 | 5分 | 评价要点：绿心地区农村人均可支配收入≥2.7万元，计满分，每减少1万元扣0.3分。 | 5 |
|  |  |  | 支出方向：重大问题、规划、政策研究 长株潭一体化发展年度要点完成率≥90% | 5分 | 评价要点：长株潭一体化发展年度要点完成率≥90%计满分，每减少10%扣0.5分。 | 5 |
|  |  | 生态效益 | 支出方向：长株潭一体化发展平台、设施、技术支撑等 绿心地区单位面积森林蓄积量≥4.06m³/亩 | 5分 | 评价要点：绿心地区单位面积森林蓄积量≥4.06m³/亩，计满分，否则，酌情扣分。 | 5 |
|  |  |  | 支出方向：长株潭绿心地区生态补偿 绿心地区单位面积森林蓄积量≥4.06m³/亩 | 5分 | 评价要点：绿心地区单位面积森林蓄积量≥4.06m³/亩，计满分，否则，酌情扣分。 | 5 |
|  |  |  | 支出方向：重大问题、规划、政策研究 开展绿心地区EOD模式研究 | 5分 | 评价要点：开展绿心地区EOD模式研究计满分，否则，酌情扣分。 | 5 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度≥95% | 10分 | 评价要点：满意度≥95%得10分；≥90%得9分；≥80%得8分；≥70%得7分；≥60%得6分；＜60%不得分。 | 10 |
| 总分 |  |  |  | 100分 |  | 92.64 |

- 附件3

- 2024年度长株潭一体化发展资金总体

- 绩效目标完成情况表

单位：万元

| 专项资金 | 长株潭一体化发展资金 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湖南省发展和改革委员会 |  |  |  |
| 资金规模 | 5,304 |  |  |  |
| 资金拨付情况 | 预算数 |  | 完成数 | 执行率 |
|  | 5,304 |  | 2,660.79 | 50.17% |
| 专项资金年度总体绩效目标 |  | 绩效目标完成情况 |  | 偏差原因及改进措施 |
| 推进建设6个及以上长株潭一体化发展重大科技创新平台、公共服务设施、信息化公共服务平台、重大建设项目等；支持10个及以上绿心地区历史遗留矿坑、地质灾害、部分工业项目退出地块等生态修复治理，促进产业发展转型，及公益生态林、水环境等生态补偿项目；开展3个及以上重大问题、重大政策研究和专项规划编制，加强长株潭一体化发展教育培训、宣传推广，破除3个及以上长株潭一体化发展中的突出瓶颈问题。 |  | 推进建设10个长株潭一体化发展重大科技创新平台、公共服务设施、信息化公共服务平台、重大建设项目等；支持15个绿心地区历史遗留矿坑、地质灾害、部分工业项目退出地块等生态修复治理，促进产业发展转型，及公益生态林、水环境等生态补偿项目；开展3个重大问题、重大政策研究和专项规划编制，加强长株潭一体化发展教育培训、宣传推广，破除3个长株潭一体化发展中的突出瓶颈问题。 |  | / |

2024年度长株潭一体化发展资金支出方向

绩效目标完成情况表

单位：万元

| 支出方向名称 | 长株潭一体化发展平台、 设施、技术支撑等 |  |  | 所属专项名称 |  | 长株潭一体化发展专项 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湖南省发展和改革委员会 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金拨付情况 | 预算数 |  | 完成数 |  |  |  | 执行率 |  |
|  | 1,896.38 |  | 953.90 |  |  |  | 50.30% |  |
| 年度绩效目标 | 推进建设6个及以上长株潭一体化发展重大科技创新平台、公共服务设施、信息化公共服务平台、重大建设项目等，保障绿心保护工作技术支撑费用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标完成情况 | 推进建设10个长株潭一体化发展重大科技创新平台、公共服务设施、信息化公共服务平台、重大建设项目等，保障绿心保护工作技术支撑费用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标 |  | 实际完成 | 偏差原因及改进措施 |
|  | 成本 指标 | 经济成本指标 | 平台项目奖补资金 |  | 单个平台项目补助不超过500万元 |  | 单个平台项目补助均不超过500万元 |  |
|  |  |  | 重大建设项目补助 |  | 单个重大建设项目补助不超过1000万元 |  | 单个重大建设项目补助均不超过1000万元 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 实施平台建设项目个数 |  | ≥3个 |  | 5个 |  |
|  |  |  | 实施生态价值提升项目个数 |  | ≥3个 |  | 5个 |  |
|  |  | 质量指标 | 总投资完成率 |  | ≥60% |  | 39.40% |  |
|  |  | 时效指标 | 专项资金下拨时间 |  | 省级部门预算按要求下达；市州收到投资计划文15个工作日内下达 |  | 省级部门预算按要求下达；市州收到投资计划文15个工作日内下达 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 长株潭电子证照（证明）互通互认数量 |  | ≥202种 |  | 260类以上 |  |
|  |  |  | 长株潭都市圈展示馆参观人数 |  | ≥20万 |  | 32.71万 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 绿心地区单位面积森林蓄积量 |  | ≥4.06m³/亩 |  | 4.57m³/亩 |  |
|  | 满意度 指标 | 社会公众或服务 对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% |  | 100% |  |

2024年度长株潭一体化发展资金支出方向

绩效目标完成情况表

单位：万元

| 支出方向名称 | 长株潭绿心地区生态补偿 |  |  | 所属专项名称 |  | 长株潭一体化发展专项 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湖南省发展和改革委员会 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金拨付情况 | 预算数 |  | 完成数 |  |  |  | 执行率 |  |
|  | 2,400 |  | 1210.63 |  |  |  | 50.44% |  |
| 年度绩效目标 | 支持10个及以上绿心地区历史遗留矿坑、地质灾害、部分工业项目退出地块等生态修复治理，促进产业发展转型，及公益生态林、水环境等生态补偿项目。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标完成情况 | 支持15个上绿心地区历史遗留矿坑、地质灾害、部分工业项目退出地块等生态修复治理，促进产业发展转型，及公益生态林、水环境等生态补偿项目。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标 |  | 实际完成 | 偏差原因及改进措施 |
|  | 成本 指标 | 经济成本指标 | 绿心地区生态补偿项目奖补资金 |  | 单个项目补助不低于100万元 |  | 单个项目补助均不低于100万元 |  |
|  |  |  | 绿心中央公园、生态价值提升等重大建设项目奖补资金 |  | 单个项目补助不超过1000万元 |  | 单个项目补助均不超过1000万元 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 实施项目个数 |  | ≥10个 |  | 15个 |  |
|  |  | 质量指标 | 总投资完成率 |  | ≥60% |  | 46.49% |  |
|  |  | 时效指标 | 专项资金下拨时间 |  | 省级部门预算按要求下达；市州收到投资计划文15个工作日内下达 |  | 省级部门预算按要求下达；市州收到投资计划文15个工作日内下达 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 绿心地区农村人均可支配收入 |  | ≥2.7万元 |  | 5.30万元 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 绿心地区单位面积森林蓄积量 |  | ≥4.06m³/亩 |  | 4.57m³/亩 |  |
|  | 满意度 指标 | 社会公众或服务 对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% |  | 100% |  |

2024年度长株潭一体化发展资金支出方向

绩效目标完成情况表

单位：万元

| 支出方向名称 | 重大问题、规划、政策研究 |  |  | 所属专项名称 |  | 长株潭一体化发展专项 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湖南省发展和改革委员会 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金拨付情况 | 预算数 |  | 完成数 |  |  |  | 执行率 |  |
|  | 1007.62 |  | 496.26 |  |  |  | 49.25% |  |
| 年度绩效目标 | 开展3个及以上重大问题、重大政策研究和专项规划编制，加强长株潭一体化发展教育培训、宣传推广，破除3个及以上长株潭一体化发展中的突出瓶颈问题。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标完成情况 | 开展3个重大问题、重大政策研究和专项规划编制，加强长株潭一体化发展教育培训、宣传推广，破除3个及以上长株潭一体化发展中的突出瓶颈问题。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标 |  | 实际完成 | 偏差原因及改进措施 |
|  | 成本 指标 | 经济成本指标 | 重大问题、重大政策研究和专项规划编制补助资金 |  | 单个项目补助不超过500万元 |  | 单个项目补助均不超过500万元 |  |
|  |  |  | 教育培训和宣传推广经费 |  | 单个项目补助不超过150万元 |  | 单个项目补助均不超过150万元 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 规划编制、课题研究项目个数 |  | ≥3个 |  | 3个 |  |
|  |  |  | 教育培训和宣传推广项目个数 |  | ≥2个 |  | 2个 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | ≥100% |  | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 专项资金下拨时间 |  | 省级部门预算按要求下达；市州收到投资计划文15个工作日内下达 |  | 省级部门预算按要求下达；市州收到投资计划文15个工作日内下达 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 长株潭一体化发展年度要点完成率 |  | ≥90% |  | 96.40% |  |
|  |  | 生态效益指标 | 绿心生态价值提升模式研究 |  | 开展绿心地区EOD模式研究 |  | 开展绿心地区EOD模式研究 |  |
|  | 满意度 指标 | 社会公众或服务 对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% |  | 100% |  |